UMOWA (wzór)

zawarta w dniu ………………..2012 r. w Zawierciu, pomiędzy Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, 42-400 Zawiercie ul. Piastowska 1,

NIP 649-14-63-935, REGON 001054191

w imieniu którego działa:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

zwanym  w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………. *wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego w …………………….………………………

*wpisaną/ym do rejestru ewidencji działalności gospodarczej w …......................................…..

pod nr …….  NIP ……………………….., REGON .................................

reprezentowanym przez: ….………………………..

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

W związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, została zawarta umowa o poniższej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest wyznakowanie i urządzenie szlaku narciarskiego.

- Szlak narciarski powinien posiadać długość 15 kilometrów oraz prowadzić przez teren ostoi Kroczyckiej i teren przyległy do ostoi (powinien omijającego rezerwat przyrody Góra Zborów). Szlak powinien przebiegać przez parking Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie zaproszeniem do złożenia oferty, na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym dalej „Zakresem przedmiotu zamówienia” oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy, zwaną dalej „Ofertą Wykonawcy”.

- Wytyczenie przebiegu szlaku powinno nastąpić w oparciu o mapę planowanego przebiegu szlaku (mapa stanowi załącznik nr 1 do „Zakresu przedmiotu zamówienia”).

§2

Wykonawca wykona przedmiot umowy w następującym terminie:

- I etap – do dnia 15 listopada 2012 r.

- II etap – do dnia 31 grudnia 2012 r.

§3

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonywania przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy musi odpowiadać wymaganiom określonym w zaproszeniu do złożenia oferty, Załączniku nr 1 do niniejszej umowy - „Zakres przedmiotu zamówienia” oraz spełniać wymagania określone przepisami prawa.

- Przedmiot umowy, który wykonawca zobowiązany jest wykonać podzielony został na dwa etapy:

- Etap I - wytyczenie przebiegu na podkładzie mapowym wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zgód i pozwoleń;

- Etap II -  wyznaczenie w terenie i urządzenie szlaku narciarskiego.

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§4

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia planowany przebieg trasy w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego i dokonania ewentualnej korekty. Po ostatecznym zatwierdzeniu przebiegu trasy przez zamawiającego wykonawca będzie mógł przejść do realizacji etapu II.

- Wykonanie przedmiotu umowy musi być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego planowanym przebiegiem trasy, o którym mowa w ust 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wymaganych prawem zgód, w tym  uzgodnień z właścicielami lub zarządcami terenu po których prowadzi trasa szlaku narciarskiego.

- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub problemów w trakcie realizacji umowy, Wykonawca będzie konsultował się z Zamawiającym.

§5

- Za wykonanie przedmiotu umowy (po ukończeniu II etapu) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ……………….. PLN brutto, słownie złotych: ………………………….. w tym podatek VAT w wysokości ……%, w kwocie ……………… PLN słownie złotych: ………………………………………….

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru.

- Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………, w terminie do 90 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury wraz z załączonym protokołem odbioru. Zapłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi ze środków objętych Harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu - poz. … – ppkt ………….

- W szczególnych przypadkach, niezależnych od Zamawiającego, termin płatności może ulec przesunięciu z powodu braku środków finansowych, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Zapłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na konto projektu.

§6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji oraz 36 miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy (użyte do wyznakowania trasy materiały i wykonanie prace). Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez strony umowy protokołu odbioru.

- Naprawa przedmiotu umowy powinna być dokonana w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce albo do dnia uzgodnionego z Zamawiającym (uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia usterki).

§ 7

- Strony ustalają, ze podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz  Zamawiającego:

- w przypadku opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części (etapu), karę umowną w wysokości 1% wartości umownej brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki;

- z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części, kary umownej w wysokości 3% wartości umownej brutto, z jednoczesnym zobowiązaniem jego poprawy, z sankcjami jak w pkt 1).

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków umownych lub ich nie wykonywanie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca będzie opóźniał realizację umowy tak dalece, że realizacja przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 umowy będzie zagrożone.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy. Wówczas zobowiązany on będzie do zapłaty Zamawiającemu, kary umownej w wysokości 10% wartości umownej brutto.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem jego nieważności.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. l nie wyłącza prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, wynikającego z Kodeksu cywilnego.

§ 8

- Przedstawicielem/ami Zamawiającego przy realizacji umowy jest/są: ……………………, tel. nr ………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ……………………………….., tel. nr ………………………..

§ 9

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną                       na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Zakres przedmiotu zamówienia

Wyznakowanie i urządzenie szlaku narciarskiego

Przedmiotem zamówienia jest wytyczenie, wyznaczenie i urządzenie w terenie szlaku narciarstwa biegowego omijającego rezerwat przyrody Góra Zborów.

Długość:

Szlak narciarski powinien posiadać długość 15 kilometrów.

Położenie szlaku:

Szlak powinien prowadzić przez teren ostoi Kroczyckiej i teren przyległy do ostoi. Wytyczenie przebiegu szlaku powinno nastąpić w oparciu o mapę planowanego przebiegu szlaku (mapa stanowi załącznik nr 1 do „Zakresu przedmiotu zamówienia”). Szlak powinien przebiegać przez parking Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach.

Zakres przedmiotowy:

Zakres czynności obejmuje dwa etapy:

Etap I - wytyczenie przebiegu na podkładzie mapowym wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zgód i pozwoleń

a)  Wytyczenie obejmuje wyznaczenie przebiegu szlaku oraz miejsc usytuowania tablic zgodnie z załącznikiem - podkładem mapowym dostarczonym przez zamawiającego, na którym wyrysowano koncepcję przebiegu ścieżki.

Przebieg trasy powinien być dostarczony na podkładzie mapowym o skali minimum 1: 5000, z widocznym przebiegiem podziału geodezyjnego - tj. wyodrębnionymi działkami po których przebiega trasa ścieżki oraz wskazanymi współrzędnymi geograficznymi umieszczenia tablic informacyjnych z dokładnością do setnych części sekund.

Wytyczenie obejmuje opracowanie przez wykonawcę na podkładzie mapowym przebiegu szlaku oraz wskazania miejsc usytuowania 4 tablic informacyjnych na trasie ścieżki. Wytyczenie ścieżki obejmuje uzyskanie wymaganych prawem zgód, w tym  uzgodnień z właścicielami lub zarządcami terenu po których prowadzi ścieżka.

Uzgodnienia z właścicielami lub zarządcami terenu będą polegały na uzyskaniu zgody właścicieli lub zarządców terenu na poprowadzenie ścieżki i usytuowaniu oznaczeń i/lub postawienia tablicy z mapą, poprzez złożenie przez nich oświadczeń woli według wzoru uzgodnionego z  zamawiającym.

Po wypełnieniu wyżej postawionych warunków wykonawca będzie mógł przejść do realizacji II etapu zamówienia.

b) W przypadku niemożliwości wytyczenia ścieżki zgodnie z koncepcją dostarczoną przez zamawiającego (mapą planowanego przebiegu szlaku), np. w przypadku braku wymaganych zgód, zamawiający może  umożliwić wykonawcy zaproponowanie innego przebiegu trasy szlaku. Przebieg szlaku powinien spełniać walory krajoznawcze. Szlak powinien uwzględniać konfigurację terenu i omijać miejsca o dużych nachyleniach i spadkach, zwłaszcza gdy droga nie przebiega w linii prostej, w miarę możliwości, należy unikać prowadzenia lub krzyżowania trasy z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi. Szlak powinien omijać rezerwat przyrody Góra Zborów. Szlak powinien mieć min. 15 km. długości. Pozostałe wymagania do zaproponowanego przez wykonawcę przebiegu trasy odnoszą się jak do wymagań do przebiegu trasy wskazanego przez zamawiającego na  podkładzie mapowym.

Proponowana zmiana przebiegu trasy, opracowana na podkładzie mapowym i  posiadająca wymagane prawem zgody i uzgodnienia z właścicielami i zarządcami terenu podlega ostatecznym zatwierdzeniu przez zamawiającego. Dopiero po ostatecznym zatwierdzeniu przebiegu trasy przez zamawiającego wykonawca będzie mógł przejść do realizacji etapu II zamówienia tj. wyznaczenia trasy ścieżki w terenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zatwierdzenia ukończenia I etapu zamówienia w przypadku wytyczenia ścieżki niezgodnie z koncepcją przedstawioną na podkładzie mapowym przez zamawiającego, bądź niespełnienia innych warunków przedstawionych w warunkach zamówienia.

Etap II -  wyznaczenie w terenie i urządzenie szlaku narciarskiego

Etap II obejmuje oznakowanie znakami szlaku narciarskiego przebiegającego wg. zaakceptowanego przebiegu ścieżki w I etapie zamówienia przez zamawiającego. Oznakowanie trasy szlaku narciarskiego stanowić będą trzy poziome, stykające się paski: zewnętrzne w kolorze pomarańczowym i środkowy w kolorze czarnym, malowane na pniach drzew i innych obiektach terenowych. Kierunkowskazy oznakowane będą w postaci strzałki kierunkowej tworzącej pomarańczowy  prostokąt  z grotem w kolorze czarnym. Malowane będą na drewnianych tyczkach lub pniach drzew.

Rys 1. poniżej przedstawione są przykłady oznaczeń szlaku narciarskiego. W przypadku niniejszego zamówienia kolor niebieski i czerwony zastąpić należy czarnym

W przypadku terenu otwartego, gdzie nie występują naturalne miejsca, umożliwiające umieszczenie oznakowania szlaku, należy je zaznaczyć w terenie przy pomocy drewnianego palika wkopanego w grunt na głębokość 25 cm o średnicy 12 cm i wysokości 1,2 m.   Pomiędzy znakami oznaczającymi szlak powinny być zachowana wzrokowa widoczność. Wykonawca wykona oznakowanie przy użyciu materiałów przez siebie dostarczonych. Jakość materiałów użytych do wyznakowania trasy powinna dawać gwarancję trwałości oznaczenia przez minimum 3 lata.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy

Mapa planowanego przebiegu szlaku