UMOWA (wzór)

zawarta w dniu ………………..2012 r. w Zawierciu, pomiędzy Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, 42-400 Zawiercie ul. Piastowska 1,

NIP 649-14-63-935, REGON 001054191

w imieniu którego działa:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

zwanym  w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………. *wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego w …………………….………………………

*wpisaną/ym do rejestru ewidencji działalności gospodarczej w …......................................…..

pod nr …….  NIP ……………………….., REGON .................................

reprezentowanym przez: ….………………………..

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

W związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, została zawarta umowa o poniższej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie lapidarium.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie zaproszeniem do złożenia oferty, na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym dalej „Zakresem przedmiotu zamówienia”.

- Obszar przeznaczony do realizacji prac znajduje się w sąsiedztwie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach i usytuowany jest wzdłuż drogi gruntowej prowadzącej do Jaskini Głębokiej (nr działki ew. 319). Ekspozycję należy wykonać w odległości 1,5 metra od krawędzi ww. drogi i równomiernie rozłożyć na działkach wytypowanych do realizacji prac – działki nr 328; 329; 330/1 (jedn. ewid. Kroczyce – Podlesice).

§2

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonywania przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy musi odpowiadać wymaganiom określonym w zaproszeniu do złożenia oferty, Załączniku nr 1 do niniejszej umowy - „Zakres przedmiotu zamówienia” oraz spełniać wymagania określone przepisami prawa.

- Przedmiot umowy, który wykonawca zobowiązany jest wykonać podzielony został na dwa etapy:

- Etap I - opracowanie koncepcji budowy lapidarium, która winna zawierać szczegółowy wykaz bloków/okazów skalnych (rodzaj skały, wiek, litologia, pochodzenie, wielkość bloku/okazu skalnego przewidzianego do ekspozycji), opisu sposobu prezentacji bloków/okazów (sposób wyeksponowania, rozmieszczenia i opisu skał);

- Etap II - wykonanie lapidarium (wybór i przygotowanie miejsc pod ekspozycję, pozyskanie bloków/okazów skalnych ich transport i rozładunek, wykonanie cieć bloków/okazów skalnych, przygotowanie tablic informacyjnych wraz z ich montażem).

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§3

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w następującym terminie:

- I etap – 5 dni od dnia podpisania umowy.

- II etap – 14 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji złożonej przez Wykonawcę.

- Zaakceptowanie przez Zamawiającego koncepcji jest podstawą do wykonania prac przy budowie lapidarium.

§4

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 przedłożyć Zamawiającemu koncepcję budowy lapidarium, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany, w terminie 5 dni od przedstawiania koncepcji, pisemnie ją zaakceptować albo zgłosić do niej pisemne uwagi, pod rygorem uznania, że została one przez niego zaakceptowana bez uwag. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zgłoszone przez Zamawiającego uwagi do koncepcji w terminie 3 dni od ich zgłoszenia, przedkładając Zamawiającemu, tak zmienioną koncepcję. Po ostatecznym zatwierdzeniu koncepcji budowy lapidarium przez zamawiającego wykonawca będzie mógł przejść do realizacji etapu II.

- Wykonanie przedmiotu umowy musi być zgodne z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją budowy lapidarium, o której mowa w ust 1.

- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub problemów w trakcie realizacji umowy, Wykonawca będzie konsultował się z Zamawiającym.

§5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w kwocie: ……………………….. PLN brutto, słownie: ………………………………. PLN w tym podatek VAT w wysokości ………%,     w kwocie ……………..…………. PLN słownie: (…………………………….………… PLN).

- Strony umowy uzgadniają, że faktury za wykonane przedmiotu umowy płatne będą w dwóch ratach:

- I rata - w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 3 pkt 1 umowy, na podstawie protokołu odbioru częściowego (wskazanej części) przedmiotu umowy,

- II rata – w pozostałym zakresie – po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………, w terminie do 90 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury wraz z załączonym protokołem odbioru. Zapłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi ze środków objętych Harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu - poz. … – ppkt ………….

- W szczególnych przypadkach, niezależnych od Zamawiającego, termin płatności może ulec przesunięciu z powodu braku środków finansowych, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Zapłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na konto projektu.

§6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji oraz 36 miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy. Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez strony umowy protokołu odbioru.

- Naprawa przedmiotu umowy powinna być dokonana w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce albo do dnia uzgodnionego z Zamawiającym (uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia usterki).

§ 7

- Strony ustalają, ze podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz  Zamawiającego:

- w przypadku opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części (etapu), karę umowną w wysokości 1% wartości umownej brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki;

- z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części, kary umownej w wysokości 3% wartości umownej brutto, z jednoczesnym zobowiązaniem jego poprawy, z sankcjami jak w pkt 1).

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków umownych lub ich nie wykonywanie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca będzie opóźniał realizację umowy tak dalece, że realizacja przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 umowy będzie zagrożone.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy. Wówczas zobowiązany on będzie do zapłaty Zamawiającemu, kary umownej w wysokości 10% wartości umownej brutto.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem jego nieważności.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. l nie wyłącza prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, wynikającego z Kodeksu cywilnego.

§ 8

- Przedstawicielem/ami Zamawiającego przy realizacji umowy jest/są: ……………………, tel. nr ………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ……………………………….., tel. nr ………………………..

§ 9

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną                       na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dla egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: